|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Prioridad | Responsable | Estado | Estimado original | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 |
| Historia #1: Registro/Login 🟢 | 8 | Alta | Dev 1 | En progreso | 3 días | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - Como residente, quiero registrarme en la app con mis datos para acceder a los servicios. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Diseñar formulario de registro |  |  | Dev 1 | Completo | 1 día | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Implementar validación de usuario |  |  | Dev 1 | En progreso | 2 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - Conectar con base de datos |  |  | Dev 2 | Pendiente | 2 días | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Historia #2: Pasarela de pago 🟢 | 13 | Alta | Dev 2 | Pendiente | 5 días | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| - Como residente, quiero pagar mi mantenimiento desde la app para mayor comodidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Integrar API de pagos |  |  | Dev 2 | Pendiente | 3 días | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| - Pruebas de seguridad |  |  | QA | Pendiente | 2 días | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Historia #3: Anuncios generales 🟡 | 5 | Media | Dev 3 | Pendiente | 3 días | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| - Como administrador, quiero publicar anuncios para que los residentes estén informados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Crear módulo de anuncios |  |  | Dev 3 | Pendiente | 2 días | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - Notificaciones push |  |  | Dev 3 | Pendiente | 1 día | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Historia #4: Botón de alerta 🔴 | 8 | Crítica | Dev 1 | Pendiente | 4 días | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - Como residente, quiero un botón de emergencia para contactar a seguridad rápidamente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Implementar botón emergente |  |  | Dev 1 | Pendiente | 2 días | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - Configurar notificación a la administración |  |  | Dev 1 | Pendiente | 2 días | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Historia #1: Registro/Login 🟢 | 8 | Alta | Dev 1 | En progreso | 3 días | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - Como residente, quiero registrarme en la app con mis datos para acceder a los servicios. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Diseñar formulario de registro |  |  | Dev 1 | Completo | 1 día | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Implementar validación de usuario |  |  | Dev 1 | En progreso | 2 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - Conectar con base de datos |  |  | Dev 2 | Pendiente | 2 días | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Historia #2: Pasarela de pago 🟢 | 13 | Alta | Dev 2 | Pendiente | 5 días | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| - Como residente, quiero pagar mi mantenimiento desde la app para mayor comodidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total | 55 |  |  |  | 42 | 8 | 11 | 11 | 12 | 3 |

**Formato Sprint:**

El tiempo estimado dependerá de diversos factores aunque ese es el mas aproximado de lo que puede ser.

Y en el apartado “estado” solo lo hice variado para que se viera mejor el documento, cabe aclarar que comenzaríamos de nuevo este proyecto.

**Referencias:**

* Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. Scrum.org. <https://scrumguides.org/>
* CECyT Digital Harbor. (6 abr. 2018). Ejemplo de Product Backlog (Taller Mecanico). [Archivo de video]. Recuperado de Smartsheet. (s.f.). Las mejores plantillas de Excel para la gestión ágil de proyectos. Recuperado de https://es.smartsheet.com/agile-project-management-excel-templates
* JorgeRuizAgile (11 ago. 2018). El Product Backlog de forma sencilla | Scrum. [Archivo de video]. Recuperado de